**  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΩ**

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

**Ταχ. Δ/νση :**Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως

**Ταχ. Κώδικας :**85300

**Τηλ. :**22423-60402

**Τηλ/τυπία :**22420-23320

**Ηλεκτρον. δ/νση :** kos\_mayor\_press@kos.gr

Κως, 06-03-2020

**ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. Κω**

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

Σύσκεψη για την εξέλιξη των έργων στο εσωτερικό λιμάνι είχε ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς, με τη συμμετοχή του Προέδρου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κώστα Χόνδρου, του Αντιπροέδρου Χαράλαμπου Ναβροζίδη, εκπροσώπων της εργολήπτριας εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» και στελεχών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Στη συνάντηση αναλύθηκε λεπτομερώς η μέχρι τώρα εξέλιξη του έργου. Σύμφωνα με την ενημέρωση των εκπροσώπων της εταιρείας, το 80% του έργου θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με την σύμβαση, έως τις 30 Απριλίου.

Το εναπομείναν μικρότερο τμήμα, προς την πλευρά του κάστρου, αναμένεται να παραδοθεί το Μαϊο.

Γραφείο Τύπου