

**Κως, 4 Ιουλίου 2019**

**Προς:** Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

ΘΕΜΑ : “Επισκευή - συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων : 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω και Δημοτικού Σχολείου Ζηπαρίου».”

Σε άλλα δύο σχολεία γίνονται εργασίες συντήρησης και επισκευών σύμφωνα με το μεγάλο πρόγραμμα βελτίωσης των σχολικών κτιρίων που υλοποιείται με συνέπεια από τη δημοτική αρχή Κυρίτση από τον Σεπτέμβριο του 2014.

Πρόκειται για το 5ο Δ.Σ. στο Παραδείσι και το Δ.Σ στο Ζηπάρι.

Στις 20-02-2019 υπογράφηκε η με Α.Π. 4419/20-02-2019 σύμβαση συνολικής δαπάνης 151.274,17 ευρώ (με το Φ.Π.Α.), μεταξύ του Δημάρχου Κω και της αναδόχου εταιρείας, όμως λόγω των μαθημάτων η έναρξη καθυστέρησε.

Ήδη στο 5ο Δ.Σ. οι εργασίες που προβλέπονται από την σύμβαση και αφορούν επιχρίσματα τοίχου περίφραξης, ασφαλτικές εργασίες και τοποθέτηση ειδικού δαπέδου είναι σε εξέλιξη.

Η έναρξη των εργασιών στο Ζηπάρι προσδιορίζεται στο 2ο 15ημερο του Ιουλίου.

**Γραφείο Τύπου Δήμου Κω**